（様式１）

工　事　履　行　報　告　書

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 日 付 | 年 月 日（ 月分） |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 平成 年 ４月 |  |  |  |
| ５月 |  |  |  |
| ６月 |  |  |  |
| ７月 |  |  |  |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| １０月 |  |  |  |
| １１月 |  |  |  |
| １２月 |  |  |  |
| 平成 年 １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| ３月 |  |  |  |
| （記事欄） |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

（様式１）

工　事　履　行　報　告　書　（例）

| 工 事 名 | ○○○○工事 |
| --- | --- |
| 工 期 | 平成２０年４月３０日から平成２１年３月３０日まで |
| 日 付 | 平成２０年１２月○○日（１１月分） |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 平成２０年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（0.0） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 差（0.0） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 差（1.5） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 差（0.2） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（3.1） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（3.0） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 差（+4.9） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 差（+29.9） | ＞50％ |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| 平成２１年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記事欄） |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。